Приложение

к решению Совета народных депутатов

Хорольского сельского поселения

Таловского муниципального района

Воронежской области

от _________2012 г. № ____

ГенеральнЫЙ план

ХОРольСКОГО сельского поселения

ТАЛОВСКОГО муниципального района

Воронежской области

- Том I

- Положения о территориальном планировании:

- пояснительная записка;

- графические материалы.

ПЗ - № 82  от 19.05.2011

2012 г

Состав проекта.

| Обозначение | Наименование |
| --- | --- |
| Текстовая часть: |  |
| Том I | Положения о территориальном планировании (пояснительная записка) Графические материалы: Схема генерального плана М 1:25000 |
| Том II | Материалы по обоснованию проекта генерального плана (пояснительная записка) Графические материалы: - Схема современного использования территории Хорольского сельского поселения; - Схема современного использования территории населенных пунктов п. Хорольский, п. Терехово, п. Порохово, п. Львов, п. Гуляй Поле; М 1:10 000 - Схема генерального плана Хорольского сельского поселения; - Схема генерального плана населенных пунктов п. Хорольский, п. Терехово, п. Порохово, п. Львов, п. Гуляй Поле; М 1:10 000 - Схема инженерной инфраструктуры населенных пунктов п. Хорольский, п. Терехово, п. Порохово, п. Львов, п. Гуляй Поле; М 1:10 000 |
| Том III | Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Инженерно-технические мероприятия по ГО ЧС |

- Содержание

| - 1. | - Цели и задачи территориального планирования.................................... | - 4 |
| --- | --- | --- |
|  | - 1.1. Общие положения....................................................................................... | - 4 |
|  | - 1.2. Цели и задачи территориального планирования Хорольского сельского поселения........................................................................................ | - 5 |
|  | - 1.3. Интересы Российской Федерации, Воронежской области и Таловского муниципального района при осуществлении территориального планирования Хорольского сельского поселения …………………………………………………… | - 6 |
| - 2. | - Перечень мероприятий по территориальному планированию, и указания на последовательность их выполнения………………...... | - 7 |
|  | - 2.1. Предложения по административно-территориальному устройству Хорольского сельского поселения.................................................... | - 8 |
|  | - 2.2. Предложения по функциональному зонированию территории Хорольского сельского поселения..................................................... | - 8 |
|  | - 2.3. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами жилой инфраструктуры.............................................. | - 9 |
|  | - 2.4. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами промышленности и сельского хозяйства............................. | - 10 |
|  | - 2.5. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами культурно-бытового обслуживания..................................... | - 10 |
|  | - 2.6. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры……………………………… | - 12 |
|  | - 2.7. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры.......................................... | - 14 |
|  | - 2.8. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения территории сельского поселения....................................... | - 16 |
|  | - 2.9. Предложения по обеспечению территории сельского поселения местами сбора твердых бытовых отходов............................................ | - 19 |
|  | - 2.10. Предложения по обеспечению территории сельского поселения местами захоронения........................................................................... | - 20 |
|  | - 2.11. Основные технико-экономические показатели Хорольского сельского поселения………………………………….......................... | - 20 |
| 3. | - Заключение........................................................................................................ | - 23 |

1. Цели и задачи территориального планирования.

1.1. Общие положения.

В соответствии с градостроительным законодательством Проект генерального плана Хорольского сельского поселения Таловского муниципального района Воронежской области является документом территориального планирования муниципального образования. Проектом генерального плана определено, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, назначение территорий Хорольского сельского поселения в целях обеспечения их устойчивого развития, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Воронежской области, муниципальных образований.

Проект генерального плана разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Воронежской области, Таловского муниципального района, уставом Хорольского сельского поселения.

При осуществлении территориального планирования Хорольского сельского поселения учтены интересы Российской Федерации, Воронежской области и Таловского муниципального района по реализации полномочий органов государственной власти, а также необходимость создания благоприятных условий для реализации на территории Хорольского сельского поселения приоритетных национальных проектов «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», «Развитие агропромышленного комплекса», «Образование», «Здоровье» федеральных и областных целевых программ.

Цели, задачи и мероприятия Проекта генерального плана разработаны на основе Стратегии социально-экономического развития Воронежской области, областных целевых программ, Программы социально-экономического развития Таловского муниципального района Воронежской области.

Проект генерального плана Хорольского сельского поселения содержит:

- положение о территориальном планировании;

- схемы территориального планирования.

Положение о территориальном планировании включает в себя:

- цели и задачи территориального планирования;

- перечень мероприятий по территориальному планированию и указания на последовательность их выполнения.

Схемы территориального планирования сельского поселения включают в себя:

- Схему современного использования территории Хорольского сельского поселения;

- Схему современного использования территории населенных пунктов  п. Гуляй Поле,

п. Львов, п. Порохово, п. Терехово, п. Хорольский.

- Схему генерального плана Хорольского сельского поселения;

- Схему генеральных плана населенных пунктов  п. Гуляй Поле,

п. Львов, п. Порохово, п. Терехово, п. Хорольский.

- Схему инженерной инфраструктуры населенных пунктов п. Гуляй Поле,

п. Львов, п. Порохово, п. Терехово, п. Хорольский.

Для решения спорных вопросов, возникающих при реализации мероприятий территориального планирования сельского поселения, следует руководствоваться материалами по обоснованию проекта генерального плана, подготовленных в текстовой форме и графической форме, которые включают:

- Анализ состояния территории Хорольского сельского поселения, проблемы и направление ее комплексного развития;

- Обоснование предложений и перечень мероприятий по территориальному планированию.

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, и воздействия их последствий отражены в составе специального раздела “Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера”.

Генеральный план разработан на следующие периоды реализации:

Исходный год – 2010 - 2011 г.

I очередь – 2020 г.

Расчетный срок – 2030 г.

Реализация проекта генерального плана осуществляется на основании плана реализации, который составляется и утверждается администрацией сельского поселения.

План реализации проекта генерального плана Хорольского сельского поселения является основанием для разработки и принятия  адресных программ капитальных вложений.

1.2. Цели и задачи территориального планирования Хорольского сельского

поселения.

Основной целью Проекта генерального плана Хорольского сельского поселения является разработка комплекса мероприятий для сбалансированного развития сельского поселения и его устойчивого развития как единой градостроительной системы.

Территориальное планирование Хорольского сельского поселения осуществляется в целях:

- Обеспечения  прогресса в развитии основных секторов экономики;

- Повышения инвестиционной привлекательности территории поселения;

- Повышения уровня жизни и условий проживания населения;

- Развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур  Хорольского сельского поселения;

- Обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Воронежской области, Таловского района,  Хорольского сельского поселения;

- Формирования первичной информационной базы для осуществления градостроительной деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления в направлении дальнейшего развития территории Хорольского сельского поселения;

- Экологической безопасности, сохранения и рационального использования природных ресурсов;

Задачами территориального планирования Хорольского сельского поселения являются:

- Создание условий для устойчивого развития территории Хорольского сельского поселения;

- Определение назначения территорий Хорольского сельского поселения исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов;

- Развитие социальной инфраструктуры путём упорядочения и дальнейшего строительства сети объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта.

- Восстановление инновационного агропроизводственного комплекса населенных пунктов, как одной из главных точек роста экономики сельского поселения.

- Освоение для целей жилищного строительства новых территорий и проведение реконструктивных мероприятий в существующей застройке населенных пунктов;

- Модернизация транспортной инфраструктуры поселения;

- Газификация населенных пунктов поселения п. Хорольский, п. Львов, п. Терехово, п. Порохово;

- Реконструкция и модернизация инженерной инфраструктуры поселения;

- Реализация мероприятий по привлечению квалифицированных специалистов;

- Сохранение окружающей природной среды.

Цели, задачи и мероприятия территориального планирования Проекта генерального плана разработаны на основе Стратегии социально-экономического развития Воронежской области, областных целевых программ, программы социально-экономического развития Таловского муниципального района, инвестиционных проектов и ведомственных целевых программ.

1.3. Интересы Российской Федерации, Воронежской области и Таловского муниципального района при осуществлении территориального планирования Хорольского сельского поселения.

При осуществлении территориального планирования Хорольского сельского поселения в числе прочих учтены следующие объекты федерального, регионального  и районного значения:

- существующая автотранспортная инфраструктура, межмуниципальные автодороги вне границ населенных пунктов,

-  существующая железная дорога ( участок железной дороги ОАО «РЖД» филиал ЮВЖД Таловая- Павловск протяженностью  13,5 км.

- автодорога регионального значения Таловая - Хорольский - Порохово  IV категории, протяженностью 15,6 км .

- трубопроводы газоснабжения высокого давления на территории сельского поселения вне границ населенных пунктов;

- воздушные и подземные электрические сети и линии связи;

- объекты культурного наследия регионального значения (в соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» (ст. 30, 31) предусмотрена норма, что земельные участки, подлежащие хозяйственному освоению, являются объектами историко-культурной экспертизы, которая проводится до начала землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, осуществление которых может оказывать прямое или косвенное  воздействие на объект культурного наследия, и (или) до утверждения градостроительных регламентов).

- объекты культурно-бытового и социального назначения .

- 2. Перечень мероприятий по территориальному планированию, и указания на последовательность их выполнения.

Настоящий том содержит материалы по обоснованию вариантов решения задач территориального планирования территории Хорольского сельского поселения; обоснование предложений по территориальному планированию и этапы их реализации, а также перечень мероприятий по территориальному планированию.

Предложения по территориальному планированию и мероприятия  направлены на создание и развитие территорий и объектов капитального строительства местного значения, на исполнение полномочий органа местного самоуправления Хорольского сельского поселения.

Содержание томов и схем Проекта Генерального плана Хорольского сельского поселения, в рамках полномочий органов местного самоуправления (ст. 14  Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г.), определяет круг проблем сельского поселения и проектных мероприятий, направленных на решение нижеперечисленных проблем:

1. организация в границах сельского поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;

2. организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов;

3. дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4. создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах сельского поселения;

5. обеспечение малоимущих граждан, проживающих в сельском поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;

6. создание условий для обеспечения жителей сельского поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

7. организация библиотечного обслуживания населения,

8. создание условий для организации досуга и обеспечение жителей сельского поселения услугами организаций культуры;

9. обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта;

10. создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

11. создание условий для массового отдыха жителей сельского поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

12. осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах;

13. благоустройство и озеленение территории сельского поселения;

14. организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;

15. организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;

16. оказание содействия гражданам в реализации их прав в области охраны окружающей среды.

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при размещении объектов капитального строительства местного значения, а также мероприятия по их снижению, приводятся в томе III.

2.1. Предложения по административно-территориальному устройству Хорольского сельского поселения.

Границы и статус Хорольского сельского поселения установлены законом Воронежской области от 02.12.2004 № 88-ОЗ «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров муниципальных образований Грибановского, Каширского, Острогожского, Семилукского, Таловского, Хохольского районов и города Нововоронеж».

Таблица 1. Перечень мероприятий по административно-территориальному

устройству Хорольского сельского поселения.

| Наименование мероприятия | Описание мероприятия и последовательность его выполнения | Очередь строительства |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Установление границ п. Хорольский, п. Терехово, п. Порохово, п. Львов, п. Гуляй Поле: - включение в границы населенного пункта Терехово одного участка под расширение и внесение существующей жилой застройки и домовладений. -включение в границы населенных пунктов территории кладбищ. | 1. Утверждения генерального плана. 2. Подготовка пакета закоординированных картографических материалов, текстовых описаний прохождения границ и соответствующих обоснований. 3. Перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов. | Расчетный срок |

Участки, включаемые в границы населенных пунктов, показаны на Схеме генерального плана Хорольского сельского поселения и Схеме генерального плана населенных пунктов.

2.2. Предложения по функциональному зонированию территории Хорольского сельского поселения.

Функциональное зонирование заключается в разделении определенной территории в соответствии с установленными критериями на несколько зон и в определении для каждой из зон особого режима (ограничений хозяйственной и иной деятельности и т. д.).

Функциональное зонирование должно стать важнейшим и эффективным инструментом регулирования градостроительной деятельности и землепользования на территориях муниципальных образований, позволяющим муниципальным образованиям проводить самостоятельную муниципальную политику в области землепользования и застройки.

В связи с отсутствием утвержденных документов территориального планирования Российской Федерации, в составе которых должны быть определены ограничения по охранным зонам инженерно-транспортных коммуникаций, расположенным на территории сельского поселения, по требованиям охраны объектов культурного наследия, границы зон с особым использованием территории, может подвергаться корректировке, по мере разработки и утверждения соответствующей градостроительной документации.

Таблица 2. Перечень мероприятий по функциональному зонированию территории Хорольского сельского поселения.

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание мероприятия и последовательность его выполнения | Очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Выделение основных функциональных зон: - селитебная территория; - промышленная территория; - территория сельскохозяйственного использования; - территория рекреационного использования | 1. Разработка проектной документации. 2. Публичные слушания. 3. Утверждение проекта правил землепользования и застройки Никольского сельского поселения . | Первая очередь |

Функциональные зоны отражены на Схеме генерального плана Хорольского сельского поселения и Схеме генерального плана населенных пунктов.

2.3. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами жилой инфраструктуры.

Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 к полномочиям администрации сельского поселения относятся предложения по обеспечению малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства.

- Таблица 3. Перечень мероприятий по обеспечению территории Хорольского сельского поселения объектами жилой инфраструктуры

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание мероприятия и последовательность его выполнения | Очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Реконструкция и новое строительство объектов жилой инфраструктуры на территории Хорольского сельского поселения; п. Хорольский, п. Терехово, п. Порохово, п. Львов, п. Гуляй Поле. | 1. Обследование земельного участка. 2. Получение технических условий. 3. Подготовка градостроительного плана. 4. Подготовка проектно-сметной документации, экспертиза. 5. Получение разрешения на строительство. 7. Строительство. 8. Ввод в эксплуатацию. | Первая очередь; Расчетный срок. |

Земельные участки для развития малоэтажной застройки, показаны на Схеме генерального плана Хорольского сельского поселения и Схеме генерального плана населенных пунктов.

2.4. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами промышленности и сельского хозяйства.

В основу проектных предложений на расчетный срок положены прогрессивными пути развития сельскохозяйственного производства.

Дальнейший рост сельскохозяйственного производства будет осуществляться за счет промышленного способа производства продукции в главных его отраслях.

Таблица 4. Перечень мероприятий по развитию промышленности и сельского хозяйства

в Хорольском сельском поселении.

| № п/п | Наименование мероприятия | Проектируемый объект | Описание мероприятия и последовательность его выполнения | Очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Новое строительство (в южной части п. Порохово ) | Ферма КРС | 1. Формирование земельного участка. 2. Получение технических условий. 3. Подготовка проектно-сметной документации, экспертиза. 4. Получение разрешения на строительство. 5. Строительство. 6. Ввод в эксплуатацию. | Расчетный срок |
| 2. | Реконструкция (в северо-западной части п. Терехово ) | Ферма КРС | - // - | Расчетный срок |
| 3. | Новое строительство (в северо-западной части п. Хорольский | Ферма КРС | - // - | Расчетный срок |

Места расположения площадок для развития на территории сельского поселения объектов сельскохозяйственного производства и промышленности показаны на Схеме генерального плана Хорольского сельского поселения и Схеме генерального плана населенных пунктов.

2.5. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами культурно-бытового и социального обслуживания.

Территориальное планирование в целях организации системы социального и бытового обслуживания должно обеспечивать создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли, бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства.

Согласно ст. 14. и 14.1. ФЗ-131 к полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения относятся предложения по обеспечению населения:

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;

- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

- обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта.

Требуется размещение учреждений торговли с соблюдением радиусов доступности, укрупнение объектов путем создания торговых комплексов и центров, формирование торговых зон, рынка. Наряду с муниципальными  возможно развитие сети торговых учреждений других форм собственности.

Таблица 5. Перечень необходимых объектов культурно-бытового и социального

обслуживания в Хорольском сельском поселении

| № п/п | Наименование объекта | Описание мероприятия и последовательность его выполнения | Очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Строительство объектов культурно-бытового и социального значения: |  |  |  |
| 1. | Предприятия торговли п. Хорольский ( торговый павильон), п. Львов ( магазин) | 1. Формирование земельного участка 2. Проведение торгов 3. Проектирование 4. Получение разрешения на строительство 5. Строительство 6. Ввод в эксплуатацию 1. Формирование земельного участка 2. Проведение торгов 3. Проектирование 4. Получение разрешения на строительство 5. Строительство 6. Ввод в эксплуатацию | Расчетный срок |
| 2. | Детский сад; п. Терехово |  | - // - |
| 3. | Автобусные остановки; п. Хорольский , п Львов, п. Терехово, п. Гуляй Поле |  | - // - |
| 4. | Баня; п. Терехово, |  | - // - |
| 5. | Пожарное депо; п. Терехово, |  |  |
| 6 | Организация территории, размещение малых архитектурных форм, футбольного поля и многофункциональных спортлощадок - южная часть п. Терехово |  |  |
| Ремонт и реконструкция объектов культурно-бытового и социального значения: |  |  |  |
| 1. | Реконструкция братской могилы и сквера п. Хорольский | 1. Подготовка проектно-сметной документации; 2. Строительно-монтажные работы | Первая очередь |
| 2. | Капитальный ремонт сельского Дома культуры п. Терехово, п. Хорольский | - // - | - // - |
| 3. | Реконструкция существующей котельной п. Терехово | - // - | - // - |

Планируемые места размещения объектов культурно-бытового и социального обслуживания показаны на Схеме генерального плана Хорольского сельского поселения и Схеме генерального плана населенных пунктов.

2.6. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры.

Территориальное планирование Хорольского сельского поселения в целях развития инженерной инфраструктуры должно обеспечивать:

- организацию в границах поселения электро-, газо- и водоснабжения населения , снабжения населения топливом;

- организацию освещения улиц;

- создание условий для развития качественно новых систем водоснабжения, водоотведения, электро и газоснабжения как ключевых элементов обеспечения  пространственного развития, ускоренного экономического роста, развития населенных пунктов, ввода в эксплуатацию новых промышленных объектов и реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье гражданам России», иных приоритетных национальных проектов и программ.

Таблица 6. Перечень мероприятий по модернизации и развитию инженерной

инфраструктуры территории Хорольского сельского поселения.

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание мероприятия и последовательность его выполнения | Очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Водоснабжение |  |  |
| 1.1. | Реконструкция системы водоснабжения п. Хорольский | 1. Подготовка градостроительных планов земельных участков. 2. Подготовка проектно-сметной документации, определение границ зон охраны. 3. Осуществление строительно-монтажных работ. | Первая очередь строительства |
| 1.2. | Реконструкция системы водоснабжения п. Терехово |  |  |
| 1.3. | Новое строительство водозаборной скажины и станции водоочистки п. Порохово | 1. Формирование земельных участков, подготовка градостроительных планов земельных участков. 2. Подготовка проектно-сметной документации, определение границ зон охраны. 3. Осуществление строительно-монтажных работ. | Первая очередь строительства |
| 1.4. | Новое строительство водопроводных сетей с устройством колодцев, установкой запарной арматуры и пожарных гидрантов |  |  |
| 1.5. | Новое строительство станции водоочистки п. Львов |  |  |
| 1.6. | Новое строительство водозаборной скважины и станции водоочистки п.Хорольский |  | Расчетный срок |
| 2. | Водоотведение |  |  |
| 2.1 | Новое строительство системы водоотведения п. Терехово, Порохово | 1. Формирование земельных участков, подготовка градостроительных планов земельных участков. 2. Подготовка проектно-сметной документации, определение границ зон охраны. 3. Осуществление строительно-монтажных работ. | Расчетный срок |
| 2.2 | Новое строительство очистных сооружений у п.. Терехово | - // - | - // - |
| 2.3 | Организация территории для удаления ливневых и паводковых вод поселков Гуляй Поле, Львов, Порохово, Терехово, Хорольский | 1. Подготовка проектно-сметной документации. 2. Осуществление строительно-монтажных работ. | Расчетный срок |
| 2.4 | Устройство полей фильтрации северо-западнее п. Терехово | - // - | Первая очередь |
| 3. | Газоснабжение |  |  |
| 2.1 | Новое строительство школьной котельной (БМК) п. Терехово | 1. Формирование земельных участков, подготовка градостроительных планов земельных участков. 2. Подготовка проектно-сметной документации, определение границ зон охраны. 3. Осуществление строительно-монтажных работ. | Первая очередь |
| 2.2 | Полная газификация индивидуального жилья поселков Львов, Порохово, Терехово, Хорольский | 1. Осуществление строительно-монтажных работ. | - // - |
| 2.3 | Строительство газопровода высокого давления к п. Гуляй Поле и строительство газопровода низкого давления в п. Гуляй Поле | 1. Формирование земельных участков, подготовка градостроительных планов земельных участков. 2. Подготовка проектно-сметной документации, определение границ зон охраны. 3. Осуществление строительно-монтажных работ. | Расчетный срок. |

Места размещения объектов инженерной инфраструктуры показаны на Схеме инженерной инфраструктуры населенных пунктов.

2.7. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры.

В полномочия местного самоуправления входят вопросы содержания и строительства автомобильных дорог общего пользования, гидротехнических сооружений и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов, а также предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания.

Таблица 7. Перечень мероприятий по обеспечению Хорольского  сельского

поселения объектами транспортной инфраструктуры.

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание мероприятия и последовательность его выполнения | Очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Благоустройство улично-дорожной сети путем реконструкции и укладки асфальтобетонного покрытия п. Львов – часть ул. Львовка; п. Терехово – ул. Верхняя; п. Порохово – ул. Молодежная | 1. Подготовка проектно-сметной документации, определение красных линий. 2. Осуществление строительно-монтажных работ. | Первая очередь |
| 2. | Благоустройство улично-дорожной сети путем строительства дорожного полотна и укладки асфальтобетонного покрытия п. Хорольский ул. Молодежная, ул. Заслуженная, ул. Школьная; | 1. Формирование земельных участков, подготовка градостроительных планов земельных участков. 2. Подготовка проектно-сметной документации, определение границ зон охраны. 3. Осуществление строительно-монтажных работ. | Первая очередь |
| 3 | Благоустройство улично-дорожной сети путем строительства дорожного полотна и укладки асфальтобетонного покрытия п. Терехово ул. Нижная, |  | Первая очередь |
| 4 | Благоустройство улично-дорожной сети путем строительства дорожного полотна и укладки асфальтобетонного покрытия п. Порохово ул. Мира, ул. Привокзальная, |  | Первая очередь |
| 5 | Благоустройство улично-дорожной сети путем строительства дорожного полотна и укладки асфальтобетонного покрытия п. Львов часть улицы Львовка |  | Первая очередь |
| 6 | Благоустройство улично-дорожной сети путем строительства дорожного полотна и укладки асфальтобетонного покрытия п. Гуляй Поле ул. Гуляй Поле |  | Первая очередь |
| 7 | Строительство автодороги п.2-го участка института им. Докучаева – п. Львов |  | Первая очередь |
| 8 | Строительство автодороги к проектируемой |  | Расчетный срок |
| 8. | Реконструкция гидротехнических сооружений п. Гуляй Поле, п. Львов, п. Хорольский, п. Терехово, п. Порохово | 1. Подготовка проектно-сметной документации. 2. Осуществление строительно-монтажных работ. | Первая очередь |

Места размещения объектов транспортной инфраструктуры показано на Схеме генерального плана Хорольского сельского поселения и Схеме генерального плана населенных пунктов.

2.8. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения территории сельского поселения.

Территориальное планирование в целях развития отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения территории поселения должно обеспечивать:

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

- организацию благоустройства и озеленения территории поселения;

- использование природно-ландшафтного потенциала при условии поддержания благоприятного состояния окружающей среды в местах массового отдыха, планирования защитных и охранных зон особо охраняемых природных территорий.

Создание рекреационных зон и установление их правового режима осуществляются при зонировании территорий в соответствии с ЗК РФ (глава XV) и Градостроительным кодексом РФ (глава 4). Указанными законодательными актами предусматривается, что рекреационные зоны выделяются при определении территориальных зон, а их правовой режим устанавливается градостроительными регламентами.

Таблица 8. Перечень мероприятий по обеспечению территории Хорольского

сельского поселения объектами массового отдыха, благоустройства

и озеленение территории.

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание мероприятия и последовательность его выполнения | Очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Благоустройство рекреационной зоны сельского поселения |  |  |
| 1.1. | Организация пляжа, его благоустройство, размещение малых архитектурных форм в юго-восточной части п. Хорольский, | 1. Формирование участка. 2. Проведение торгов на право аренды. 3. Подготовка арендатором проекта, включая технические условия, экологическую экспертизу и пр. | Первая очередь. |
| 1.2 | Организация пляжа, его благоустройство, размещение малых архитектурных форм в юго-западной части п. Гуляй Поле, |  | - // - |
| 1.3 | Организация пляжа, его благоустройство, размещение малых архитектурных форм в юго-западной части п. Львов, |  | - // - |
| 1.4 | Реконструкция территории братской могилы и сквера, благоустройство, посадка деревьев, организация системы дорожек, размещение малых архитектурных форм, освещение в юго-западной части п. Хорольский по ул. Школьная | 1. Подготовка проектно-сметной документации. 2. Осуществление строительно-монтажных работ. | - // - |
| 1.5 | Реконструкция сквера его благоустройство, посадка деревьев, организация системы дорожек, размещение малых архитектурных форм, освещение в центральной части п. Львов |  |  |
| 1.6. | Организация сквера, его благоустройство, посадка деревьев, организация системы дорожек, размещение малых архитектурных форм, освещение в южной части п. Порохово в районе ул.Привокзальная | - // - |  |
| 1.7 | Организация сквера, его благоустройство, посадка деревьев, организация системы дорожек, размещение малых архитектурных форм, освещение в южной части п.Терехово в районе ул.Нижняя | - // - |  |
| 1.8 | Организация рекреационных территорий их благоустройство, посадка деревьев, строительство домиков отдыха юго-западне поселка Гуляй Поле | - // - | - // - |
| 1.9. | Организация детских игровых площадок по. ул. Гуляй поле п. Гуляй Поле; по ул. Львовка п. Львов; по ул. Заслуженная, ул, Молодежная, ул Школьная п. Хорольский; по ул. Верхняя и ул. Нижняя п. Терехово; по ул. Молодежная, ул. Привокзальная, ул. Мира п. Порохово | Очистка территории, размещение малых форм, площадок для мусора, озеленение территории. | Первая очередь. |

Места расположения площадок для развития на территории сельского поселения объектов массового отдыха показаны на Схеме генерального плана Хорольского сельского поселения и Схеме генерального плана населенных пунктов.

2.9. Предложения по обеспечению территории сельского поселения местами сбора твердых бытовых отходов.

Территориальное планирование в целях санитарной очистки территории должно обеспечивать:

- организацию мест для сбора твердых бытовых отходов;

- организацию вывоза бытовых отходов и мусора.

Таблица 9. Перечень мероприятий по организации сбора и вывоза твердых бытовых

отходов и мусора на территории Хорольского  сельского поселения.

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание мероприятия и последовательность его выполнения | Очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Устройство контейнерной площадки для сбора и временного накопления ТБО, оснащённой контейнерами большой ёмкости (30 м³) севернее п.Хорольский | 1. Зарезервировать территорию 2. Устройство дороги с твердым покрытием к площадке для сбора отходов. 3. Организация вывоза ТБО. | Первая очередь |
| 2. | Устройство контейнерной площадки для сбора и временного накопления ТБО, оснащённой контейнерами большой ёмкости (30 м³) севернее п. Терехово | 1. Зарезервировать территорию 2. Устройство дороги с твердым покрытием к площадке для сбора отходов. 3. Организация вывоза ТБО. | Первая очередь |
| 3. | Устройство контейнерной площадки для сбора и временного накопления ТБО, оснащённой контейнерами большой ёмкости (30 м³) юго-восточнее п.Львов |  | Первая очередь |

Места расположения на территории сельского поселения пунктов сбора, накопления и  первичной сортировки ТБО и контейнерных площадок для сбора и временного накопления ТБО, оснащённой контейнерами большой ёмкости 30 м³ показано на Схеме генерального плана Хорольского сельского поселения и Схеме генерального плана населенных пунктов.

2.10. Предложения по обеспечению территории сельского поселения местами захоронения.

Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 к полномочиям администрации сельского поселения относится содержание мест захоронения.

- Таблица 10. Перечень мероприятий по организации мест захоронения

- на территории Хорольского сельского поселения.

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание мероприятия и последовательность его выполнения | Очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Благоустройство сохраняемого кладбища п. Хорольский | Очистка территории, устройство мест сбора мусора. | Первая очередь |
| 2 | Организация территории нового кладбища п. Хорольский | Формирование и резервирование участка | Расчетный срок |
| 3. | Благоустройство сохраняемого кладбища п. Терехово | Очистка территории, устройство мест сбора мусора. | Первая очередь |
| 4. | Благоустройство сохраняемого кладбища п. Порохово | Очистка территории, устройство мест сбора мусора. | Первая очередь |
| 5. | Благоустройство сохраняемого кладбища п. Львов | Очистка территории, устройство мест сбора мусора. | Первая очередь |
| 6. | Благоустройство сохраняемого кладбища п. Гуляй Поле | Очистка территории, устройство мест сбора мусора. | Первая очередь |
| 7. | Благоустройство сохраняемого кладбища п. Хорольский | Очистка территории, устройство мест сбора мусора. | Первая очередь |
| 8. | Благоустройство сохраняемого кладбища п. Хорольский | Очистка территории, устройство мест сбора мусора. | Первая очередь |

Места организации кладбищ показано на Схеме генерального плана Хорольского сельского поселения и Схеме генерального плана населенных пунктов.

2.11. Основные технико-экономические показатели.

- Таблица 11. Основные технико-экономические показатели Хорольского сельского поселения (современное состояние на 2010г.)

| № п/п | Показатели | Единицы измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Территория |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель в границах муниципального образования, всего | га | 8199 | 8199 |
|  | из них: | га |  |  |
|  | -земли населенных пунктов | га | 575 | 575 |
|  | -земли сельскохозяйственного назначения | га | 6542 | 6542 |
|  | -земли промышленности, связи, энергетики, обороны, транспорта | га | 591 | 591 |
|  | -земли лесного фонда | га | - | - |
|  | -земли водного фонда | га |  |  |
|  | -земли особо охраняемых территорий | га | - | - |
|  | -земли запаса | га | 56 | 56 |
| 1.2. | Из общего количества земель | га |  |  |
|  | - земли федеральной собственности | га | 513 | 513 |
|  | - земли областной собственности | га | 283 | 283 |
|  | - земли муниципальной собственности | га | 3808 | 3808 |
|  | - земли в собственности юридических лиц | га |  |  |
|  | - физических лиц | га | 3850 | 3850 |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения в т.ч. по населенным пунктам: п. Гуляй Поле, п. Крутинский, п. Львов, п. Порохово, п. Терехово, п. Хорольский | чел. | 785 49 - 50 213 350 123 | 850 |
| 2.2. | Показатели движения населения |  |  |  |
|  | прирост | чел. | 22 | - |
|  | убыль | чел. | - 52 | - |
| 2.3. | Возрастная структура населения: |  |  |  |
|  | - дети до 16 лет | чел. | 101 | - |
|  | - население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 лет) | чел. | 462 | - |
|  | - население, старше трудоспособного возраста | чел. | 222 | - |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд - всего в т.ч.: | тыс. м2 | 20,2 | 21,5 |
|  | - муниципальный жилищный фонд | тыс. м2 |  |  |
|  | - ведомственный жилищный фонд | тыс. м2 | 0,10 | 0,10 |
|  | - жилищный фонд, находящийся в личной собственности | тыс. м2 | 20,10 | 21,4 |
| 3.2. | Число домовладений(квартир) в т. ч. по населенным пунктам : п. Гуляй Поле, п. Крутинский, п. Львов, п. Порохово, п. Терехово, п. Хорольский | квартир | 355 23 - 18 85 65 164 | 380 |
| 3.3. | Оборудование жилого фонда: |  |  |  |
|  | - водопроводом | % | 40 | 100 |
|  | - канализацией | % | - | 100 |
|  | - газоснабжением в т. ч. : природным сжиженным | % | - 100 | 100 |
|  | - ваннами и душем | % |  | 100 |
|  | - центральным отоплением | % | - | - |
| 3.5. | Обеспеченность общей площадью одного жителя | м2/чел. | 24,79 | 25 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения. |  |  |  |
| 4.1. | Детские сады | мест | - | 46 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы | мест | 198 | 198 |
| 4.3. | Медицинские учреждения: |  |  |  |
|  | Фельдшерско-акккушерский пункт | объект | 3 | 3 |
| 4.4. | Аптеки | объект | - | 1 |
| 4.5. | Учреждения культуры и искусства (ДК) Тереховский СДК, Хорольский СДК | мест | 400 25 | 400 200 |
| 4.6. | Спортивный зал и стадион | количество | -/1 | 1/1 |
| 4.7. | Предприятия розничной торговли | единиц | 2 | 4 |
| 4.8 | Предприятия общественного питания | единиц | 1 | 2 |
| 4.9. | Бани | единиц | - | 1 |
| 4.10 | Отделения сбербанка | единиц | - | 1 |
| 4.11 | Отделение связи (почта) | единиц | 1 | 1 |
| 4.12 | Библиотеки | экз. | 10 100 | 12 000 |
| 4.13 | Пожарное депо | единиц |  | 1 |
| 5. | Транспортная инфраструктура. |  |  |  |
| 5.1. | Общая протяженность улично-дорожной сети | км | 37,9 | 45,2 |
| 6. | Зоны специального назначения. |  |  |  |
| 6.1. | Общее количество кладбищ | единиц | 5 | 6 |
| 6.2. | Площадки для сбора и временного хранения ТБО | единиц | - | 3 |
| 7. | Водоснабжение. |  |  |  |
| 7.1. | Мощность водозаборных сооружений— всего | тыс. м3/сут | 0,126 | 0, 295 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3/сут | 0, 126 | 0,295 |
|  | на производственные нужды | тыс. м3/сут |  |  |
| 7.2. | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 7.3. | Отпуск воды за год всем потребителям | млн. м3/сут | 0,040 |  |
| 7.4. | В том числе населению и на коммунально-бытовые нужды | млн. м3/сут | 0,040 |  |
| 7.5. | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сут на чел. | 50 | 100 |
| 7.6. | Одиночное протяжение водопроводов | км | 25 | 25 |
| 8. | Канализация. |  |  |  |
| 8.1. | Одиночная протяженность уличной канализационной сети | км | - | 12,5 |
| 8.2. | Одиночная протяженность главных коллекторов | км | - |  |
| 8.3. | Пропуск сточных вод | млн. м3/сут | - |  |
| 8.4. | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. м3/сут | - |  |
| 9. | Электроснабжение. |  |  |  |
| 9.1. | Протяженность сетей | км | 19,76 | 20 |
| 10. | Теплоснабжение. |  |  |  |
| 10.1 | Мощность источников теплоснабжения | Гкал/час | 7,5 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 10.2 | ТЭЦ (АТЭС, АСТ) | Гкал/час | - | - |
| 10.3 | Из них муниципальные | Гкал/час |  |  |
| 11. | Газоснабжение. |  |  |  |
| 11.1 | Число газифицированных квартир | Ед. |  | 380 |
| 11.4 | Протяженность сетей уличных | км |  | 14,2 |
| 12. | Связь. |  |  |  |
| 12.1 | Емкость телефонных станций | номеров | 150 | 200 |

3. Заключение.

Разработка проекта генерального плана Хорольского сельского поселения как основного градостроительного документа муниципального образования предполагает и соответствующие механизмы его реализации.

Реализация проекта генерального плана предусматривает использование установленных законодательством средств и методов административного воздействия: нормативно-правового регулирования, административных мер, прямых и косвенных методов бюджетной поддержки, механизмов организационной, правовой и информационной поддержки. Система механизмов, регламентирующих и обеспечивающих в т. ч. реализацию генерального плана включает механизмы как регионального, так и муниципального уровней.

Для реализации проектных предложений проекта генерального плана, согласно законодательству, в трехмесячный срок после его утверждения должен быть разработан и утвержден план реализации проекта генерального плана Хорольского сельского поселения. В этом плане должны содержатся:

1) решение о подготовке проекта правил землепользования и застройки;

- сроки подготовки документации по планировке территории для определения элементов планировочной структуры планируемой жилой зоны  населенных пунктов;

3) сроки подготовки документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства местного значения, на основании которой определяются или уточняются границы земельных участков для размещения таких объектов;

4) сроки подготовки проектной документации и сроки строительства объектов капитального строительства местного значения;

5) финансово-экономическое обоснование реализации проекта генерального плана.

Также в проект генерального плана Хорольского сельского поселения, по мере необходимости, могут вноситься изменения и дополнения, связанные с разработкой и утверждением специализированных схем (например, проектов зон охраны объектов культурного наследия области, установления санитарно-защитных и иных режимных зон), принятием и изменением стратегических документов социально-экономического развития  и пр.

Порядок внесения изменений в генеральный план Хорольского сельского поселения установлен Градостроительным кодексом РФ и законом Воронежской области от 7.07.2006 г. № 61-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Воронежской области». Соответственно, после утверждения внесенных изменений в проект генерального плана сельского поселения, должны быть внесены и изменения в План реализации согласованного и утвержденного проекта генерального плана.