****

**АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕКАМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ТАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**от 15 ноября 2022 года № 83**

п. Нижняя Каменка

**Об организации и проведении первоочередных мероприятий по подготовке к пропуску весеннего паводка в 2023 году на территории Нижнекаменского сельского поселения**

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», постановлением правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», законом Воронежской области от 16.05.1997 № 3-II-ОЗ «О защите населения и территории области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и в целях своевременной подготовки и обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод, недопущения чрезвычайных ситуаций вследствие весеннего половодья в 2023 году на территории Нижнекаменского сельского поселения:

1. Утвердить состав противопаводковой комиссии Нижнекаменского сельского поселения (приложение № 1).

2. Утвердить План организации при организации работы по подготовке к пропуску весеннего паводка в 2023 году на территории Нижнекаменского сельского поселения в 2022 году (приложение № 2).

3. Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава  Нижнекаменского сельского поселения | Н.Н. Турищева |

Приложение № 1

к распоряжению администрации

Нижнекаменского сельского поселения

от 15.11.2022 № 83

**СОСТАВ**

**противопаводковой комиссии**

**Нижнекаменского сельского поселения**

Председатель комиссии:

Турищева Н.Н. – глава Нижнекаменского сельского поселения.

Заместитель председателя комиссии:

Деврешев М.Р.– старший инспектор администрации Нижнекаменского сельского поселения.

Члены комиссии:

Фуфаева М.А. – уполномоченный на решение задач в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

Фуфаев С.В. – арендатор пруда п. Нижняя Каменка (по согласованию);

Богатырев В.Н. – арендатор пруда п. Утиновка (по согласованию).

|  |
| --- |
| Приложение № 2  к распоряжению администрации  Нижнекаменского сельского поселения  от 15.11.2022 № 83 |

**ПЛАН**

Первоочередных мероприятий по подготовке к пропуску весеннего паводка в 2023 году на территории

Нижнекаменского сельского поселения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Выполняемые мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки  выполнения | Отметка о выполнении |
| 1. | Создать противопаводковую комиссию по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья в 2023 году | Глава Нижнекаменского с/п  Турищева Н.Н. | До 20.11.2022 г |  |
| 2. | До начала ледостава принять соответствующие меры по снижению отметок уровня воды в водоемах до его безопасного значения, а в водоемах, ГТС которых находится в предаварийном и аварийном состоянии, до отметок, обеспечивающих безаварийный пропуск талых вод, вплоть до полного опорожнения | Глава Нижнекаменского с/п  Турищева Н.Н.  Уполномоченный на решение задач в области предупреждения и ликвидации ЧС  Фуфаева М.А.  Противопаводковая комиссия | до 30.11.2022 |  |
| 3 | Проверить плотины, дамбы, мосты на предмет их технической исправности и готовности к весеннему половодью. Определить объем работ по их подготовке к паводку, необходимые для этого финансовые и материальные ресурсы | Глава Нижнекаменского с/п  Турищева Н.Н. | До 25.11.2022 г |  |
| 4. | Проверить участки возможных размывов внутрипоселковых дорог в период паводка, определить перечень и объем работ, необходимых материалов для организации переходов и переездов в местах затопления дорог в населенных пунктах. | Глава Нижнекаменского с/п  Турищева Н.Н.  Уполномоченный на решение задач в области предупреждения и ликвидации ЧС  Фуфаева М.А.  Противопаводковая комиссия | До 25.11.2022 г |  |
| 5 | Выполнить мероприятия по очистке постоянных и временных водотоков в границах населенных пунктов. | Глава Нижнекаменского с/п  Турищева Н.Н.  Уполномоченный на решение задач в области предупреждения и ликвидации ЧС  Фуфаева М.А.  Противопаводковая комиссия | До 25.11.2022 г |  |
| 6 | Выявить места незаконно организованных свалок мусора, принять меры к их устранению. | Глава Нижнекаменского с/п  Турищева Н.Н.  Уполномоченный на решение задач в области предупреждения и ликвидации ЧС  Фуфаева М.А.  Противопаводковая комиссия | До 30.11.2022 |  |
| 7. | Разработка комплекса неотложных мероприятий по защите населенных пунктов и объектов муниципальной собственности от затоплений (подтоплений), подготовке периодически затапливаемых территорий к безаварийному пропуску паводковых вод в 2023 году | Глава Нижнекаменского с/п  Турищева Н.Н.  Уполномоченный на решение задач в области предупреждения и ликвидации ЧС  Фуфаева М.А.  Противопаводковая комиссия | до 30.11.2022 |  |
| 8. | Выставление по берегам водоёмов предупреждающих аншлагов и знаков, запрещающих выход граждан и выезд транспорта на лёд | Глава Нижнекаменского с/п  Турищева Н.Н.  Уполномоченный на решение задач в области предупреждения и ликвидации ЧС  Фуфаева М.А.  Противопаводковая комиссия | до 25.11.2022 |  |
| 9 | Уточнение мероприятий по организации эвакуации населения (при необходимости), попадающего в зоны подтопления (затопления) и его первоочередному жизнеобеспечению, уточнение и подготовка мест временного размещения эвакуируемого населения | Глава Нижнекаменского с/п  Турищева Н.Н. | в период прохождения весеннего паводка |  |
| 10. | Организация проведения дезинфекционных мероприятий источников централизованного и децентрализованного (колодцы, каптажи, родники) водоснабжения, попадающих в зону затопления (подтопления) | Глава Нижнекаменского с/п  Турищева Н.Н. | До 10.12.2022 |  |
| 11. | Установка (на время пикового прохождения паводка) круглосуточного наблюдения за уровнем воды в водоемах и реках, техническим состоянием ГТС, расположенных на территории поселения | Глава Нижнекаменского с/п  Турищева Н.Н.  Противопаводковая комиссия | До 10.02.2023 |  |
| 12. | Информирование населения о правилах поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним паводком, а также о необходимости страхования жизни, здоровья и имущества физических лиц от ущерба на затапливаемых территориях. | Глава Нижнекаменского с/п  Турищева Н.Н.  Уполномоченный на решение задач в области предупреждения и ликвидации ЧС  Фуфаева М.А. | До 20.02.2023 |  |
| 13. | Подготовить информационный и агитационный материал для проведения разъяснительной работы среди населения о мерах безопасности в период весеннего ледохода. | Глава Нижнекаменского с/п  Турищева Н.Н.  Уполномоченный на решение задач в области предупреждения и ликвидации ЧС  Фуфаева М.А.  Противопаводковая комиссия | До 20.02.2023 |  |
| 14 | Обеспечить размещение в сети Интернет на официальном сайте администрации поселения информацию о проводимых мероприятиях по обеспечению безаварийного прохождения весеннего половодья в 2023 г. | Глава Нижнекаменского с/п  Турищева Н.Н.  Уполномоченный на решение задач в области предупреждения и ликвидации ЧС  Фуфаева М.А. | Постоянно, до окончания периода весеннего половодья |  |