****

**АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕКАМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ТАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**от 24 января 2024 года № 5**

п. Нижняя Каменка

**Об организации и проведении противопаводковых мероприятий на территории Нижнекаменского сельского поселения в 2024 году**

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», постановлением правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», законом Воронежской области от 16.05.1997 № 3-II-ОЗ «О защите населения и территории области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и в целях своевременной подготовки и обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод, минимизации последствий возможных чрезвычайных ситуаций, организации жизнеобеспечения населения, попавшего в зону подтопления (затопления), и снижения материального ущерба, вызванного прохождения весеннего паводка на территории Нижнекаменского сельского поселения в 2024 году:

1. Утвердить состав противопаводковой комиссии Нижнекаменского сельского поселения (приложение № 1);

2. Утвердить План организации и проведения противопаводковых мероприятий на территории Нижнекаменского сельского поселения в 2024 году (приложение № 2);

3. Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава Нижнекаменского  сельского поселения | Н.Н. Турищева |

Приложение № 1

к распоряжению администрации

Нижнекаменского сельского поселения

от 24.01.2024 № 5

СОСТАВ

противопаводковой комиссии

Нижнекаменского сельского поселения

Председатель комиссии:

Турищева Н.Н. – глава Нижнекаменского сельского поселения.

Заместитель председателя комиссии:

Деврешев М.Р.– старший инспектор администрации Нижнекаменского сельского поселения

Члены комиссии:

Фуфаева М.А. – уполномоченный на решение задач в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Фуфаев С.В. – арендатор пруда п. Нижняя Каменка (по согласованию);

Богатырев В.Н. – арендатор пруда п. Утиновка (по согласованию).

|  |
| --- |
| Приложение № 2  к распоряжению администрации  Нижнекаменского сельского поселения  от 24.01.2024 № 5 |

ПЛАН

организации и проведения противопаводковых мероприятий на территории

Нижнекаменского сельского поселения в 2024 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Выполняемые мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки  выполнения | Отметка о выполнении |
| 1. | Проведение комплекса мероприятий по подготовке муниципальных и бесхозных гидротехнических сооружений к безаварийному прохождению весеннего паводка. Обеспечение при необходимости снижения уровня воды до безопасных отметок с обязательным информированием населения, попадающего в зону возможного затопления | Глава Нижнекаменского сельского поселения  Турищева Н.Н.  Противопаводковая комиссия | до 01.03.2024 |  |
| 2 | Обеспечение контроля за проведением комплекса мероприятий по подготовке гидротехнических сооружений, находящихся в собственности (аренде) физических лиц и эксплуатирующих организаций, на подведомственной территории к безаварийному прохождению весеннего паводка | Глава Нижнекаменского сельского поселения  Турищева Н.Н.  Противопаводковая комиссия | До 01.03.2024 |  |
| 3. | Корректировка паспортов территории в части, касающейся паводковых мероприятий | Уполномоченный на решение задач в области предупреждения и ликвидации ЧС  Фуфаева М.А. | до 01.03.2024 |  |
| 4. | Создание необходимого запаса дезинфицирующих средств с целью дезинфекции источников централизованного и децентрализованного водоснабжения, мест сбора отходов и территории, попадающей в зону затопления (подтопления) | Глава Нижнекаменского сельского поселения  Турищева Н.Н. | до 01.03.2024 |  |
| 5. | Создание необходимого запаса дезинфицирующих средств с целью недопущения выплода насекомых и миграции грызунов с затопленной территории | Глава Нижнекаменского сельского поселения  Турищева Н.Н. | до 01.03.2024 |  |
| 6. | Уточнение мероприятий по организации эвакуации населения (при необходимости), попадающего в зоны подтопления (затопления) и его первоочередному жизнеобеспечению, уточнение и подготовка мест временного размещения эвакуируемого населения | Глава Нижнекаменского с/п  Турищева Н.Н. | 01.03.2024 |  |
| 7. | Информирование населения о правилах поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним паводком, а также о необходимости страхования жизни, здоровья и имущества физических лиц от ущерба на затапливаемых территориях. | Глава Нижнекаменского сельского поселения  Турищева Н.Н.  Противопаводковая комиссия | постоянно |  |
| 8. | Выставление по берегам водоёмов предупреждающих аншлагов и знаков, запрещающих выход граждан и выезд транспорта на лёд | Глава Нижнекаменского сельского поселения  Турищева Н.Н.  Противопаводковая комиссия | до 20.02.2024 |  |
| 9. | Разработка комплекса неотложных мероприятий по защите населенных пунктов и объектов муниципальной собственности от затоплений (подтоплений), подготовке периодически затапливаемых территорий к безаварийному пропуску паводковых вод в 2024 году | Глава Нижнекаменского сельского поселения  Турищева Н.Н. | до 10.02.2024 |  |
| 10. | Организация очистки систем водоотведения населенных пунктов, подготовка водопропускных сооружений на дорогах общего пользования местного значения к безаварийному прохождению паводковых вод | Глава Нижнекаменского сельского поселения  Турищева Н.Н.  Противопаводковая комиссия | до 01.03.2024 |  |
| 11. | Установка (на время пикового прохождения паводка) круглосуточного наблюдения за уровнем воды в водоемах и реках, техническим состоянием ГТС, расположенных на территории поселения | Глава Нижнекаменского сельского поселения  Турищева Н.Н.  Противопаводковая комиссия | в период прохождения весеннего паводка |  |
| 12. | Организация докладов в ЕДДС об уровнях воды на водоемах и реках, расположенных на территории поселения, с момента подъема уровня воды (по состоянию на 08.00 и 20.00) | Глава Нижнекаменского с/п  Турищева Н.Н.  . | в период прохождения весеннего паводка |  |
| 13. | Осуществление постоянного лабораторного контроля качества воды в случае затопления водозаборных зон, находящихся на территории населенных пунктов | Глава Нижнекаменского сельского поселения  Турищева Н.Н. | в период прохождения весеннего паводка |  |
| 14. | Организация проведения дезинфекционных мероприятий источников централизованного и децентрализованного (колодцы, каптажи, родники) водоснабжения, попадающих в зону затопления (подтопления) | Глава Нижнекаменского сельского поселения  Турищева Н.Н. | в период прохождения весеннего паводка |  |
| 15 | Организация проведения дезинфекционных мероприятий по очистке мест сбора отходов, а также территорий, попадающих в зону затопления (подтопления) | Глава Нижнекаменского сельского поселения  Турищева Н.Н. | в период прохождения весеннего паводка |  |
| 16. | Участие в оповещении населения при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации муниципального характера, вызванной прохождением весеннего паводка | Глава Нижнекаменского сельского поселения  Турищева Н.Н.  Уполномоченный на решение задач в области предупреждения и ликвидации ЧС  Фуфаева М.А. | в период прохождения весеннего паводка |  |